РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

Байкаловский район

ДУМА

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

28-е   заседание 2-го созыва

РЕШЕНИЕ

с. Краснополянское

19.07.2012 г.                                                                                           № 170

О внесении изменений в решение Думы от 27.02.2010 г. № 31

«О  целевой программе  «Энергосбережение

на территории Краснополянского сельского поселения»

В  целях реализации Федерального закона  от 23.11.2009  № 261-ФЗ « Об энергосбережении  и о получении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации»   Дума Краснополянского сельского поселения решила:

- Внести изменения в решение Думы Краснополянского сельского поселения  от 27.02.2010 г. № 31  «О  целевой программе  Энергосбережение на территории Краснополянского сельского поселения».

- Изложить  муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории муниципального образования Краснополянское сельское поселение» на 2011-2014 годы в следующей редакции (прилагается).

- Опубликовать данное Решение в газете   «Районные будни».

Глава Краснополянского

сельского поселения                                                                                  Г.М. Губина

Утверждена

Решением  Думы  МО

Краснополянского   сельского        поселения

№   31   от  27. 02. 2010 года

(в  редакции  Решения Думы

Краснополянского сельского

поселения от 19.07.2012 № 170)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение на территории муниципального образования Краснополянское сельское поселение»

на 2011-2014 годы

с. Краснополянское, 2010

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории муниципального образования Краснополянское сельское поселение»

на 2011-2014года

| Наименование целевой программы | «Энергосбережение на территории муниципального образования Краснополянское сельское поселение» на 2011-2014года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление правительства РФ от 31 декабря 2009 года. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Основной разработчик | Администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение |
| Цель программы | Разработка комплексных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности. |
| Задачи программы | - разработка мероприятий обеспечивающих экономию материально-технических и энергетических ресурсов; - внедрение разработанных мероприятий; - снижение затрат на оплату энергоресурсов; - повышение качества и надёжности теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения; - учёт и контроль использования энергоресурсов, экономия ТЭР - активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение; |
| Сроки реализации программы | - первый этап: начало – январь 2011года, окончание – декабрь 2011года; - второй этап: начало – январь 2012года, окончание – декабрь 2012года; - третий этап: начало – январь 2013года, окончание – декабрь 2013года; -четвертый этап: начало – январь 2014года, окончание – декабрь 2014года; |
| Объёмы и источники финансирования | Финансирование программы осуществляется за счёт областного и местного бюджета в объёме 9 647 тыс. рублей. - Федеральное софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
| Управление реализацией программы | Администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение |
| Контроль за ходом реализации программы осуществляет | - представительный орган муниципального образования Краснополянское сельское поселение; - администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | - экономия энергии 15% от показателей 2009 года от внедрения энергосберегающих мероприятий; - экономия ТЭР; - повышение качества коммунальных услуг; |

Введение

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. Перед обществом поставлена очень амбициозная задача - добиться удвоения валового внутреннего продукта (ВВП) за 10 лет, но решить эту задачу, не изменив радикально отношение к энергоресурсосбережению, не снизив энергоемкость производства, не удастся.

В целях реализации  Федерального закона № 261- ФЗ «Об  энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» появилась необходимость к разработке комплексного подхода  к развитию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, который включает в себя:

реализацию мероприятий по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами и их рациональному использованию,

повышение энергоэффективности производства, транспортировки, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов,

повышение энергоэффективности систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения,

Мероприятия разрабатываются в сферах:

- водоснабжения;

- теплоснабжения;

- электроснабжения;

- водоснабжения и канализации.

Необходимость разработки мероприятий обусловлена  началом  нового этапа в сфере энергосбережения

Факторами, способствующими реализации мероприятий, является  заинтересованность энергоснабжающих организаций в экономии энергоресурсов, снижении  стоимости коммунальных услуг,  повышение конкурентоспособности.

План мероприятий разрабатывается в соответствии с действующими нормативными актами в сфере энергосбережения.

Глава 1 Характеристика  проблемы

В соответствии  с п.1 ст.24   Федерального закона № 261 ФЗ от 23. 11. 2009 «Об  энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

На территории Муниципального образования Краснополянское сельское поселение в системах водоснабжения и теплоснабжения оплата услуг ведётся расчетным способом, что не даёт предпосылки к экономии.

Большая изношенность водопровода 70% и тепловых сетей – 25% ведёт к потерям энергии.

Большую долю в потреблении электроэнергии занимает уличное освещение. Именно в этой сфере  на территории Муниципального образования Краснополянское сельское поселение нужен контроль.

Освещение помещений производится в 50% с  помощью ламп накаливания. Коэффициент полезного действия ламп накаливания достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) КПД составляет 5 %.

Первым шагом в энергосбережении является налаживание учета энергоресурсов. При всем этом основной целью установки теплосчетчиков является не столько получение экономии от различия настоящей и договорной величин тепловой перегрузки, сколько налаживание приборного учета тепловой энергии, без которого эффективность мероприятий, направленных на сбережение тепловой энергии, быть может оценена лишь исходя из убеждений улучшения комфортности в зданиях.

Одной из важнейших задач в области энергосбережения, на решение которой направлен план мероприятий, является повышение энергоэффективности в бюджетном секторе. Основным инструментом анализа уровня энергетической эффективности бюджетного учреждения является энергетическое обследование, в результате которого определяют реальное состояние энергохозяйства объекта, энергетические балансы, оценивают источники потерь энергии, направления снижения энергетических затрат. Обязательным итогом энергетического обследования бюджетного учреждения является выдача рекомендаций по оптимизации потребления энергоресурсов с точки зрения повышения энергетической эффективности предприятия.

Глава 2 Мероприятия программы  и этапы их реализации

Тыс. руб.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение, должность, Ф.И.О. | Затраты на выполнение мероприятия |  |  |  |  |  | Эффектив-ность мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение персонала методам и приёмам эффективного использования энергоресурсов | 2011г. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей | 2011г. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение; | 2011-2014гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по системе теплоснабжения |  |  |  |  | 130 | 300 |  | 430 | 480 тыс. руб. 300 Гкал |  |
| 2.1 | Установка приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | 2011-2012гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  | 130 |  |  | 130 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей и теплопотребляющих систем зданий и сооружений | 2012-2013 | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 3. Мероприятия по системе электроснабжения |  |  |  |  | 85 | 2 985,5 | 109,5 | 3 212,5 | 1090 тыс. руб. |  |
| 3.1 | Перевод уличного освещения на фотореле и таймеры | 2011-2011гг | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  | 85 | 100 | 100 | 300 |  |  |
| 3.2 | Централизованная замена ламп на энергосберегающие; | 2011-2013гг | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 3.3 | Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды; | 2011-2014гг | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 3 | 2 | 8 |  |  |
| 3.4 | Рационализация расположения источников света в помещениях; | 2011-2013гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| 3.5 | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения; | 2011-2014гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 5 | 5 | 15 |  |  |
| 3.6 | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп; | 2011-2014гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 2,5 | 2,5 | 7,5 |  |  |
| 3.7 | Замена уличного освещения на энергосберегающие фонари | 2011-2014гг | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  |  | 2 868 |  | 2 868 | 800 тыс.руб. |  |
| 4. Мероприятия по системе водоснабжения |  |  |  | 717 | 3920 | 700 | 700 | 5 787 | 140 тыс. руб. 15 500м3 |  |
| 4.1 | Установка общедомовых приборов учёта | 2011-2013гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов |  | 170 |  |  | 170 |  |  |
| 4.2 | Замена ветхих водопроводов | 2011-2014гг. | Зам. Главы по вопросам ЖКХ В. В. Карпов | 717 | 3750 | 700 | 700 | 5 867 |  |  |
| 5. | Итого |  |  | 717 | 4 135 | 3 985,5 | 809,5 | 9 647 | 1570 тыс.руб. |  |

Глава 3. Объёмы финансирования. Результаты реализации программы

Общий объём финансирования программы «Энергосбережение на территории муниципального образования Краснополянское сельское  поселение» на 2011-2014 года  составит 9 647 тыс. рублей.

Большой объём средств требуют мероприятия по замене ветхих водопроводов – 5 867  тыс. руб., замена теплотрассы – 300 тыс. руб., установка приборов учета тепловой энергии (300 тыс. руб.), Замена уличного освещения на энергосберегающие фонари с лампами  ДНаТ-150 – 2 868 тыс.руб..  Реализованные мероприятия позволят решить проблему не только энергосбережения, но и  аварийности  в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Результаты реализации программы:

- налаживание учета всех видов энергии;

- увеличение уровня комфорта в помещениях;

- снижение стоимости коммунальных услуг;

- налаживание бесперебойного снабжения энергоресурсов;

- рационализация потребления ТЭР;

- активное участие потребителей энергии в мероприятиях  энергосбережения;

- экономия энергии  от проведённых мероприятий по прогнозам должна составить 15% (1 570  тыс. рублей.)

- Приложение N 1

К муниципальной  целевой программе

«Энергосбережение на территории

муниципального образования

Краснополянское сельское поселение»

на 2011-2014 годы

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной  целевой программе

«Энергосбережение на территории

муниципального образования

Краснополянское сельское поселение»

на 2011-2014 годы

| N строки | Наименование целевого показателя Программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало 2011 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по итогам 2011 года | по итогам 2012 года | по итогам 2013 года | по итогам 2014 года | по итогам 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ИНТЕГРАЛЬНЫЕ (ОБОБЩЕННЫЕ) ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение за счет реализации Программы суммарной экономии первичных топливно-энергетических ресурсов | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,2 |
| 3 | Удельный расход энергии в зданиях бюджетных учреждений | кг у.т./кв. м | 76,2 | 74,0 | 71,8 | 69,6 | 67,5 | 76,2 |
| 4 | Уровень зданий (строений, сооружений) на территории Свердловской области, оснащенных приборами коммерческого учета используемых ресурсов | процентов | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 0 |
| 5 | Направление 1. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | процентов | 0 | 3 | 6 | 20 | 25 | 0 |
| 7 | Доля помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в областной (муниципальной) собственности, соответствующих требованиям энергетической эффективности, от общего числа помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в областной (муниципальной) собственности, вводимых в эксплуатацию в отчетном периоде | процентов | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 0 |
| 8 | Доля зданий (строений, сооружений), находящихся в государственной (муниципальной) собственности, оснащенных приборами коммерческого учета используемых ресурсов | процентов | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 |
| 9 | Направление 2. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля ввода жилья, соответствующего требованиям энергетической эффективности, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде | процентов | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 11 | Доля площади многоквартирных домов, на которой проведен капитальный ремонт с применением энергосберегающих технологий и материалов, в общем объеме жилищного фонда | процентов | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 12 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов | процентов | 50 | 90 | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 13 | Направление 3. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Изменение степени износа коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | процентов | 75 | 50 | 45 | 40 | 35 | 80 |
| 15 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкция или модернизация которых завершены в отчетном периоде | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих требованиям энергетической эффективности, от общего числа объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| 17 | Доля организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, в общем объеме организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территории муниципальных образований в Свердловской области | км | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 |